# ДОГОВОР №

**о закупках работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей**

г. Астана «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Исмаилова О.Б., действующего на основании Устава с одной Стороны, и **ТОО «АЛ-МУТ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Туякова Б.Г., действующего на основании Устава с другой Стороны, далее совместно именуемые «Стороны» или «Сторона» по отдельности, в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года № 126 *(далее – Правила закупок)* и Распоряжения Генерального директора от 07.10.2017г. №ТХКН-19-24/36 заключили настоящий Договор о закупках работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. **Предмет Договора**

1.1.По результатам:

- *проведенных закупок способом из одного источника, на основании распоряжения Генерального директора от «09» октября 2017 года №ТХКН-19-24/36 «О проведении закупок способом из одного источника»:*

Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить обусловленные заданием Заказчика работы по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей (далее – Работы) и сдать результаты Заказчику, а Заказчик принять результаты Работ и оплатить их;

1.2. Наименование, место выполнения, единица измерения, количество и общая стоимость Работ указываются в Спецификации согласно Приложению №1 Договора;

1.3. Качество Работ должно соответствовать Технической спецификации согласно Приложению № 2 к Договору.

Результаты выполненных Работ должны быть переданы в соответствии с Технической спецификацией;

1.4. Срок выполнения Работ:

Начало: с даты подписания Договора.

Окончание: до «01» ноября 2017 года;

1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Графиком Работ согласно Приложению № 3 к Договору;

1.6. Доля местного содержания в Договоре составляет \_\_\_\_\_\_ % (Приложение № 4 к Договору).

1. **Стоимость Работ и порядок расчетов**

2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору составляет **499 520** (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двадцать) тенге, в том числе НДС **53 520** (пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать) тенге, (далее – Общая сумма Договора);

2.2. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненный объем Работ производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней и после предоставления всех подтверждающих документов с составлением акта сверки, акта выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и выставления счета-фактуры;

2.3. Цена, указанная в пункте 2.1 раздела 2 Договора может быть пересмотрена Сторонами в соответствии с пунктом 133 Правил;

2.4. Форма оплаты - перевод денег и/или зачет встречных требований Сторон.

1. **Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ**

3.1. Подрядчик допускается к выполнению Работ с момента подписания Договора;

3.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ не позднее 3 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ. Подрядчик обязуется установить гарантийный срок на все выполненные Работы не менее 12 месяцев;  
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты выполненных Работ, при обнаружении недостатков представленных Работ письменно уведомляет об этом Подрядчика;

3.4. При получении уведомления о выявленных недостатках Работ, Подрядчик обязан безвозмездно устранить эти недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной срок, установленный по соглашению Сторон;

3.5. При отсутствии замечаний к результатам выполненных Работ приемка осуществляется по акту приемки-сдачи, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

**4. Права и обязанности Сторон на результаты Работ**

**4.1. Подрядчик обязан:**

4.1.1. приступить к выполнению Работ в течение 1 дня;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение Работ, предусмотренных разделом 1 пункта 1.3 (Приложение № 2 к Договору) Договора, в соответствии с планом выполнения работ;

4.1.3. выполнять Работы в срок, указанный в пунктах 1.4., 1.5 раздела 1 Договора;

4.1.4. выполнять Работы с соблюдением действующих технических условий и норм, а также требований, указанных в Технической спецификации согласно Приложению № 2 к Договору;

4.1.5. устранять выявленные в ходе выполнения Работ недостатки в соответствии с пунктом 3.5 Договора, а также возместить все доказанные убытки Заказчику, возникшие в результате таких недостатков, в соответствии с условиями Договора;

4.1.6. предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по Договору Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению № 4 к Договору.

*(Расчет* *доли местного содержания осуществляется в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупе товаров, работ и услуг утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года №964*);

4.1.7. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании Заказчика или в Договоре;

4.1.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения этих обстоятельств письменно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работы;

4.1.9. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на переданные на основании Договора результаты.

4.1.10. воздерживаться от публикации без согласия Заказчика научно-технических результатов, полученных при выполнении Работ;

4.1.11. предоставить Заказчику исключительную лицензию на использование обладающих правовой защитой научно-технических результатов, примененных в выполненных Работах;

4.1.12. незамедлительно по требованию представителя Заказчика представлять всю информацию о ходе выполнения Работ по Договору;

4.1.13. обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на территорию Подрядчика для определения соответствия выполняемых Работ действующим техническим нормативам;

4.1.14. обеспечить все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты на время проведения Работы:

* соблюдать Правила и требования охраны труда, техники безопасности и экологии;
* строго соблюдать правила пожарной безопасности и установленный порядок по режиму курения;

- выполнение всех мер пожарной техники безопасности, экологии и режимности от своих работников;

4.1.15 нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающими в течение и вследствие выполнения Договора.

**4.2. Заказчик обязан:**

1) согласовать Подрядчику требования к Работам в сроки, установленные в Графике выполнения работ согласно Приложению № 3 к Договору;

2) передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию;

3) принять результаты выполненных Работ и оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;

4) рассмотреть предъявленные Подрядчиком к оплате документы в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты их предоставления и при возникновении замечаний к предоставленным документам сообщить об этом Подрядчику.

**4.3. Подрядчик имеет право:**

1) требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;

2) выполнить Работы по Договору досрочно с предварительным письменным согласованием с Заказчиком;

3) привлекать к выполнению Работ по Договору третьих лиц, при предварительном письменном согласии Заказчика.

*(Не допускается передача потенциальным Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства)*

**4.4. Заказчик имеет право:**

1) осуществлять контроль соответствия качества и объемов выполняемых Работ условиям Договора;

2) отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором, до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от Договора до даты его исполнения;

3) требовать выполнения Работ в объеме и с качеством, установленным Договором;

4) в случае выявления при приемке Работ недостатков, допущенных по вине Подрядчика поручить по согласованию с Подрядчиком исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, кроме того, потребовать оплаты штрафа, предусмотренной п. 6.3 раздела 6 Договора;

5) доступа на территорию Подрядчика для проверки хода и качества выполняемых Работ;

6) в случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на совместный разбор или безосновательного отказа в принятии обязательств в соответствии с условиями, указанными в разделе 6 Договора удерживать в безакцептном порядке из сумм оплаты по Договору все суммы пени, штрафов и убытков, причитающиеся Заказчику в соответствии с условиями Договора, по решению комиссии по спорным вопросам. Комиссия по спорным вопросам состоит из уполномоченных представителей Сторон, решения комиссии оформляются протоколом и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Договором. В части, не урегулированной Договором, ответственность Сторон регулируется законодательством Республики Казахстан;

5.2. При несоблюдении по вине Подрядчика сроков выполнения Работ, Подрядчик оплачивает пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки;

5.3. За недостатки Работ, допущенные по вине Подрядчика, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе дальнейшей реализации проекта, а также в процессе эксплуатации объектов, созданных на основе выполненных по Договору Работ, Подрядчик обязуется заплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Договора;

5.4. При обнаружении недостатков в работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Работы и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5.5. За невыполнение Работ по вине Подрядчика, последний обязуется заплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору;

5.6. В случае просрочки платежа и возврата внесенного обеспечения исполнения Договора, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% (один) от этой суммы;

5.7. В случае неисполнения обязательств Подрядчиком по доле местного содержания, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, а также 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процентов) от общей суммы Договора за каждый 1% (один процент) невыполненного местного содержания, но не более 15% (пятнадцати процентов) от Общей суммы договора;

5.8. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию, а также предоставления недостоверной отчетности Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 1 % (одного процента) от Общей суммы договора;

5.9. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в указанный Заказчиком срок, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% (одного процента) от Общей суммы договора;

5.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с причинением им вреда имуществу Заказчика, жизни и/или здоровью работников Заказчика, а также третьих лиц, в ходе проведения работ по исполнению Договора;

5.11. При нарушении условий Договора убытки, понесенные Сторонами, возмещаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором;

5.12. Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, подлежат оплате Подрядчиком сверх суммы обеспечения исполнения договора, удерживаемого в соответствии с разделом 3 Договора;

5.13. Заказчик без согласия Подрядчика имеет право удерживать суммы начисленных штрафных санкций из сумм, подлежащих к оплате;

5.14. Все штрафы, пени и неустойки должны быть оплачены Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату;

5.15. Суммы неустоек, пеней, штрафов и понесенных убытков, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке удерживает из суммы своей кредиторской задолженности перед Подрядчиком по любым обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом, в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Подрядчиком, Заказчик требует, а Подрядчик уплачивает суммы неустоек, пеней, штрафов и понесенных убытков в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования (счетов на оплату).

Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Подрядчика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за Работы, поставленные по Договору.

1. **Расторжение Договора**

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон;

6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случаях:

1) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, как основного так и промежуточного (Приложение №3 к Договору);

2) нарушением Подрядчиком порядка производства Работ, а также требований инструкций, положений и других нормативных документов, указанных в Технической спецификации (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора;

3) не устранения недостатков Работ Подрядчиком в течение срока, установленного Договором;

4) предоставления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах согласно Приложению № 4 к Договору;

6.3. За исключением случая, указанного в подпункте 6.1. раздела 6 Договора, при досрочном расторжении Договора Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 15 (пятнадцать) календарных дней, после чего Договор считается расторгнутым. При этом Заказчик оплачивает документально подтверждённый объем за фактически выполненные Работы.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в Договоре, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, военные действия, эпидемии, забастовки и акты государственных органов. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Договора может быть по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на период их действия и ликвидации последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трёх месяцев, то Стороны имеют право досрочного расторжения Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней, после чего Договор считается расторгнутым;

7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в трехдневный срок в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой Стороны с наступлением таких обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный компетентным органом;

7.3. Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства по Договору;

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

1. **Порядок разрешения Споров**

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в городе Астана в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. **Заключительные условия**

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств;

9.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны;

9.3. Все изменения и дополнения Договора действительны только при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями;

9.4. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, посредством почтой и курьерской связи по адресу Стороны, указанной в Договоре;

9.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. При возникновении споров и разногласий, а также в случае судебного разбирательства, Стороны руководствуются вариантом Договора на русском языке.

**ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК:**

**Юридический и почтовый ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»**

**Адрес:РК, Карагандинская** 010008, РК, г. Астана, Алматинский р-н,

обл., г.Караганда, ул.Жамбыла, ул. Жубанова 33, офис 42

дом 159 офис 11 ИИК (р/сч) №KZ21914398416ВС09958

БИН 030440013070 филиал ДБАО «Сбербанк» в г.Астана

РНН 302000232461 БИН 050140004996

ИИК KZ988560000007077386 БИК SABRKZKA, кбе 914

В КФ АО «БанкЦентрКредит» Свидетельство о постановке на учет

БИК KCJBKZKX по НДС серия 62001 №0028931

Свид-во о постановке на регистр. учет от 18.06.2013 тел./факс: 87172933128

по НДС Серия 30001 №1004605

от «01» октября 2016 года

Телефон: 8(7212) 564321

Е-mail: АЛ-МУТ@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Б.Туяков** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О. Исмаилов** |

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П.

**Приложение № 1**

к Договору о закупках работ по

текущему ремонту железнодорожных

подъездных путей

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость работ, тенге без учета НДС** | **Стоимость работ, тенге с учетом НДС** | **Место выполне ния работ** |
| **1.** | **Работы по текущему ремонту ж.д. подъездного пути №35** | | | 446 000 | 499 520 | г. Караганда, ул. Складская, 13 |
| 1.1. | Расшивка рельсо-шпальной решетки на ремонтируемом участке, снятие рельсов и старых непригодных шпал | м | 75 |
| 1.2. | Снятие балласта, непригодного к дальнейшей эксплуатации |  |  |
| 1.3. | Укладка нового балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 60 |
| 1.4. | Укладка новых шпал | шт. | 100 |
| 1.5. | Укладка снятых рельсов, зашивка пути |  |  |
| 1.6. | Рихтовка пути, балластировка | м | 75 |
| 1.7. | Регулировка кривого участка по уровню |  |  |
| 2. | **Текущий ремонт пути №27** | | |
| 2.1. | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 15 |
| 2.2. | Регулировка кривой по уровню |  |  |
| 3. | **Текущий ремонт пути №28** | | |
| 3.1. | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | шт. | 7 |
| 3.2. | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 25 |
| 3.3. | Регулировка кривой по уровню |  |  |
| 4. | **Текущий ремонт пути №44** | | |
| 4.1 | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | шт. | 10 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **446 000** | **499 520** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Б.Туяков** | **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.Исмаилов** |

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П.

**Приложение № 2**

к Договору о закупках работ по

текущему ремонту

железнодорожных подъездных путей

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническая спецификация**

**на закупки Работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей по ст. Караганда ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»**

Подрядчику необходимо выполнить весь комплекс работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путейсогласно предоставленного Заказчиком технического задания в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил (СНиП), иных действующих нормативных документов в области строительства Республики Казахстан, в установленные сроки и порядке сдать Объект приемочной комиссии.

При выполнении закупаемых Работ Подрядчик в обязательном порядке должен соблюдать Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II и государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП и СН РК).

**Основные характеристики и объемы работ**

Объект текущего ремонта расположен на ст. Караганда

**Наименование и объемы Работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| **1** | **Текущий ремонт пути №35** | | | |
| 1.1. | Расшивка рельсо-шпальной решетки на ремонтируемом участке, снятие рельсов и старых непригодных шпал | м | 75 |  |
| 1.2. | Снятие балласта, непригодного к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
| 1.3. | Укладка нового балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 |
| 1.4. | Укладка новых шпал | шт. | 100 |  |
| 1.5. | Укладка снятых рельсов, зашивка пути |  |  |  |
| 1.6. | Рихтовка пути, балластировка | м | 75 | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям |
| 1.7. | Регулировка кривого участка по уровню |  |  |
| **2** | **Текущий ремонт пути №27** | | | |
| 2.1. | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 15 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 |
| 2.2 | Регулировка кривой по уровню |  |  | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям |
| **3** | **Текущий ремонт пути №28** | | | |
| 3.1. | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | шт. | 7 |  |
| 3.2 | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | тн. | 25 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 |
| 3.3 | Регулировка кривой по уровню |  |  | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям |
| **4** | **Текущий ремонт пути №44** | | | |
| 4.1. | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | шт. | 10 |  |

**Перечень работ**

Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:

1. Разработать своими силами график выполнения Работ и согласовать его с Заказчиком;

2. Произвести мобилизацию и демобилизацию персонала, техники, оборудования;

3. Обеспечить весь свой персонал производственно-бытовыми условиями в соответствии с нормативными требованиями;

4. Произвести Работы согласно калькуляции;

5. Произвести уборку территории объекта по окончании Работ. По завершении работ все временные территории подлежат уборке от мусора и рекультивации земель (при необходимости). Весь промышленный и бытовой мусор следует утилизировать в установленном порядке по согласованию с Заказчиком;

6. Передать приемочной комиссии по акту приемки работы.

**Техника безопасности и противопожарные мероприятия**

Безопасность при проведении работ обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан в области обеспечения безопасности произведения работ.

**Требования к потенциальным Подрядчикам**

Потенциальный Подрядчик должен:

1. Иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных технической спецификацией (в случае, если необходимость наличия таких разрешений предусмотрена законодательством РК) в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О лицензировании»;

2. Иметь в наличии материально – техническую базу, оборудование, машины и механизмы, необходимые для производства Работ в собственности или на праве аренды;

3. На основании пункта 2 статьи 32 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II (c изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.) осуществлять строительно-монтажные работы по закупаемому объекту может потенциальный Подрядчик, имеющий как минимум соответствующую III категории лицензию.

**Приложение:** дефектный акт.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Туяков**  МП | **ЗАКАЗЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **О.Исмаилов**  МП |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Приложение № 3**

к Договору о закупках работ по

текущему ремонту

железнодорожных подъездных путей

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График выполнения Работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **закупаемых работ** | **Количество**  **(объем) работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Текущий ремонт пути №35 | 1 | 9 дней |
| 2 | Текущий ремонт пути №27 | 1 | 2 дня |
| 3 | Текущий ремонт пути №28 | 1 | 3 дня |
| 4 | Текущий ремонт пути №44 | 1 | 1 день |
|  | **ИТОГО** |  | 15 дней |

**ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Туяков**  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмаилов О.Б.МП |

**Приложение №4**

к Договору о закупках работ по

текущему ремонту железнодорожных подъездных путей

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчетность по казахстанскому содержанию в работах и услугах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Договора  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj)  **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда  в рамках договора  (ССДj)  **KZT** | Доля фонда оплаты  труда казахстанских  кадров, выполняющего  j-ый договор (Rj)  **%** | № п/п  Товара  (n) | Кол-во товаров  Закупленных  поставщиком в целях  исполнения договора | Цена товара  **KZT** | Стоимость  (CTi)  **KZT** | Доля КС согласно  Сертификата  СТ-KZ (Ki)  **%** | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 |  | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | *-* |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| **И Т О Г О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания,

утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10г. по следующей формуле:



**

**m** Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

**j** Порядковый номер договора;

**СДj** Стоимость j-oгo договора;

**CTj** Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

**CСДj** Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

**Rj** Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

**S** Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

**КСр/у** Казахстанское содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

**n** Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

**і** Порядковый номер товара

**CТi** Стоимость i-ого товара;

**Ki** Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

Доля казахстанского содержания (%):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*Ф.И.О. руководителя, подпись*

**\*\*КСр/у = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон*